**Week 1: Analyse, idee-fase**

Keuze Image Panel
Plan van Aanpak
Maken eerste FMEA
Onderzoek

**Week 2: Idee-fase, Concept-fase**

20 Schetsen
Brainstorm
 Concepten
 Moodboard

**Week 3: Conceptfase, Engineering**

Reverse Engineering
Conceptkeuze
 CAD Model Kap

**Week 4: Engineering**

Gedetailleerd CAD Model
Begin Materiaal- en onderdeelkeuze
Begin Constructiekeuze
Surface Model

**Week 5: Engineering**

 Verder uitwerken gedetailleerd CAD Model
 Verder uitwerken Materiaal- en onderdeelkeuze
 Verder uitwerken Constructiekeuze
 Kostprijsberekening

**Week 6-8: Prototyping**

Keuze modelbouwtechnieken
 Werkvoorbereiding
 Productie Prototype
 Laatste FMEA
 Verbetering
 Uitloop
 Test

**Week 9: Klantpresentatie**

 Afwerken documentatie
 Check of alles gedaan is
 Inleveren project
 Houden presentatie